|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-23-10 АлферовоЦентральная, ПушкинаШкола пер. Цветочный, Луговая | Демонтаж опор | 04.03.2020 | 10:00 | 04.03.2020 | 16:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-41 МаймаАлгаирскаяпер ШкольныйПодгорная | Обрезка крон деревьев | 05.03.2020 | 11:00 | 05.03.2020 | 15:00 |
| Л-14-25 п.Катунь с. Карлушка, Дубровка, п.Катунь. | Работы в зоне Алт.энерго | 12.03.2020 | 9:30 | 12.03.2020 | 10:00 |
| Л-14-25 п.Катунь с. Карлушка, Дубровка, п.Катунь. | Работы в зоне Алт.энерго | 12.03.2020 | 17:00 | 12.03.2020 | 17:30 |
| ТП-14-15-47 МаймаУл. АлгаирскаяСадовая | Зам.оп.Д на Д пропит.без АГП оп.№99 | 13.03.2020 | 9:00 | 13.03.2020 | 13:00 |
| ТП-1-23-10 АлферовоЦентральная, Пушкина Школа пер. Цветочный, Луговая | Замена ввода на СИП 2А 4\*16 | 16.03.2020 | 10:00 | 16.03.2020 | 14:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-47 МаймаУл. Алгаирская ,Садовая | замена дер.подкоса без ж/б приставки | 16.03.2020 | 9:00 | 16.03.2020 | 13:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-4-11 Барангол | зам.дер.оп. с ук.на ж/б оп.с ук. №11,18 | 17.03.2020 | 11:00 | 17.03.2020 | 15:00 |
| Л-14-7 ГЭСстрой с. Майма(о.Южный, пос.Гидростроителей, Энергетиков, Катунская, Рабочая, Молодежная, Солнечная, Автомобилистов, Папарде, пер. Олимпийский, Северный, Набарежная, Славянская, Ленина, Стоителей 14, пер.Спортивный, Школа№2) | монтаж провода на Л 14-21 | 17.03.2020 | 10:00 | 17.03.2020 | 14:00 |
| Л-14-21 Кировская Майма. (Березовая роща, Механизаторов, Строителей, Ленина, Мира, Трудовая, Юбилейная, Алтайская, Сырзаводская, Спортивный) | монтаж провода в пр.оп№92-№92/1 | 17.03.2020 | 10:00 | 17.03.2020 | 14:00 |
| Л-14-23 СХТ с. Майма.(Нагорная, Ленина №64-129, Стяжкина, Шульги, Климкина, Энергетиков) | монтаж провода в пр.оп№20/8-20/9 | 17.03.2020 | 13:00 | 17.03.2020 | 16:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-4-11 Барангол | замена дер.оп. на ж/б оп.№2,3,4,5 | 18.03.2020 | 11:00 | 18.03.2020 | 15:00 |
| Л-14-23 СХТ с. Майма.(Нагорная, Ленина №64-129, Стяжкина, Шульги, Климкина, Энергетиков) | ремонт РКТП 14-23-9 | 18.03.2020 | 10:00 | 18.03.2020 | 14:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-4-11 Барангол | замена провода на СИП оп№1-№20 | 19.03.2020 | 11:00 | 19.03.2020 | 15:00 |
| Л-14-10 Соузга с. Рыбалка, Соузга(ул.Солнечная) | замена деф.изолятора оп№67,123,157 | 19.03.2020 | 10:00 | 19.03.2020 | 14:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-27ПапардеНабережнаяСавянская | оп№6 замена бандажа | 23.03.2020 | 10:00 | 23.03.2020 | 14:00 |