ДОКЛАД

о ходе реализации плановых мероприятий по направлениям Плана социально-экономического развития МО «Майминский район» по итогам 2009 года.

В 2009 году планом социально-экономического развития Майминского района предусматривалась реализация 70 мероприятий в различных отраслях, из них 2 мероприятия не выполнены.

На выполнение всех мероприятий в 2009 году было израсходовано 2460,9 млн. руб. из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Не в полном объеме произведено финансирование за счет средств федерального бюджета (72,76%), республиканского бюджета (93,55%), средств муниципальных бюджетов (98,59%), собственных средств участников (72,24%), кредитов банков (79,26%), другие внебюджетные источники (80,66%).

| Объем финансовых ресурсов для реализации Плана социально-экономического развития МО "Майминский район" на 2009 год, тыс.руб. | Плановый объем финансирования | Фактически профинансировано | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3137115,80 | 2460991,46 | 78,45 |
| средства федерального бюджета | 199555,60 | 145204,88 | 72,76 |
| средства республиканского бюджета | 654052,10 | 611848,98 | 93,55 |
| средства муниципального бюджета | 31785,10 | 31336,00 | 98,59 |
| собственные средства участников | 1598195,00 | 1154560,00 | 72,24 |
| кредиты коммерческих банков | 649400,00 | 514712,00 | 79,26 |
| другие внебюджетные источники | 4128,00 | 3329,60 | 80,66 |

По направлению «Топливно-энергетический комплекс» выполнение плана составило 40,66%. В 2009 году велось строительство ЛЭП в с. Кызыл-Озек в микрорайоне «Северный». Проектирование и строительство сетей газоснабжения низкого давления, газоснабжение жилых домов микрорайона «Алгаир-2», перевод 5 котельных на газ.

По направлению «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс» выполнение плана составило 90,41%. В 2009 году проводился ремонт и содержание автомобильных дорог как местного, так и республиканского значения, реконструкция мостового перехода через реку Майма, реконструкция мостового перехода через реку Сайдыс, через реку Катунь у села Платово, проектно-изыскательские работы по строительству Подъезда к микрорайону «Северный», производство изысканий и реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Озек – Александровка - Урлу-Аспак, разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Горно-Алтайск – Карлушка.  Проведено освещение центральных улиц населенных пунктов с.Майма, с. Кызыл-Озек, с. Соузга с. Манжерок.

По направлению «Развитие туризма» выполнение плана 76,44%:

- Строительство всесезонного международного горнолыжного комплекса «Манжерок».

За счет республиканского бюджета проводилось строительство сетей водоснабжения, очистные сооружения, экспертизу на проведение расчистки озера. За счет собственных средств и кредитов банка проведено строительство кресельного и бугельного подъемника, 3 зданий гостиницы в готовности 80-90%, введены 3 горно-лыжные трассы, построено здание насосной станции, построена сеть 2 мВ, подстанция на 20 мВ.

-  Строительство курортно-гостиничного комплекса в с. Бирюля ОАО АФК «Система».

- Организация торгово-сервисной зоны (строительство магазинов, кафе, автостоянок, рынков) индивидуальными предпринимателями с. Кызыл-Озек, с. Манжерок за счет собственных средств.

- Строительство современного туристического комплекса "Алтайская долина" с. Соузга. разработана проектно-сметной документация и проведение экспертизы на строительство ВЛ-10 кВ «п. Каяс – Алтайская долина», инженерно-геодезические, геологические изыскания по трассам ВЛ-110 кВ, проектные решения схемы организации сетей электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, строительство полигона переработки ТБО мощностью 32,5 тыс. тонн в год.

По направлению «Агропромышленный комплекс» выполнение плана 90,04%:

В 2009 году оказана государственная поддержка в форме дотаций, на содержание племенного скота и продукцию животноводства (молоко) ПОПХ «Чуйское» и других крестьянских хозяйств района, дотаций в связи с завозом удобрений, повышения плодородия земель ПОПХ «Чуйское», к/х «Лекарственные травы», «Эксперимент», Цой, «Сайдыс», дотаций для развития пантового мараловодства ООО «Степаньково», ООО «Карым».

Произведено субсидирование процентной ставки по целевым кредитам на приобретение техники, племенного скота, строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих помещений. Привлечены льготные кредитные ресурсы для развития личных подсобных хозяйств в размере 3946 тыс.руб.

Предприятием ООО «Карагуж» закуплен племенной молочный скот.

По направлению «Развитие отраслей социальной сферы» выполнение плана составляет 110,87%. В целом развитие социальной сферы происходило в соответствии с планом. В том числе:

- Плановые мероприятия по социальной поддержке населения выполнены в полном объеме 100%. Оказана материальная помощь и проведены мероприятия в рамках МЦП «Социальная поддержка населения муниципального образования «Майминский район» на 2008-2012».

- Рынок труда, занятость и безработица 100,2%. В полном объеме реализованы мероприятия по содействию в трудоустройстве граждан. Результатом выполнения мероприятий является: привлечение 266 человек (безработное население, пенсионеры, школьники) к общественной работе по благоустройству села; прохождение стажировки 6 молодых специалистов; прошли обучение 36 человек; по организации самозанятости рассмотрено и реализовано 76 бизнес-планов.

- «Развитие физической культуры и спорта» 100%. В 2009 году проведен ремонт стадиона с. Майма, строительство спортивной площадки в с. Усть-Муны, приобретен спортивный инвентарь, проведены  спортивные мероприятия.

- «Молодежная политика» 100%.

- «Культура и искусство» 122,87%.

По направлению «Образование» 123,84%:

Проведена реконструкция школы с. Верх-Карагуж для размещения детского сада. Проведены ремонтные работы в школах. В 2009 году осуществлялось строительство основной общеобразовательной школы в с. Сайдыс, детского сада в с. Кызыл-Озек. По ПНП «Образование» проведено переоборудование школьных автобусов, оснащение школ учебно-наглядными пособиями. Разработана и действует муниципальная программа по развитию образования.

По направлению «Здравоохранение» выполнено 87,15%:

Строится сельская врачебная амбулатория с. Манжерок. По ПНП «Здоровье» проводится вакцинация против кори, против вирусного гепатита В, гриппа, проведена диспансеризация работающего населения 498 чел. В районе действуют муниципальные программы по предупреждению заболеваемости туберкулезом, о развитии донорства крови, вакцинопрофилактике финансирование которых обеспечено на 75%.

По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнение 67,53%.

-В 2009 году проводилось строительство и реконструкция водопроводных сетей в с. Майма, в с. Карым произведено подключение к водопроводу домовладений. В районе действует муниципальная программа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры финансирование которой обеспечено на 96,8%.

«Охрана общественного порядка, борьба с преступностью» 100%

По направлению «Развитие строительного комплекса» выполнено 97,76%

По мероприятиям «изготовление градостроительной документации и генеральных планов» заключены контракты на изготовление проекта планировки с. Соузга, т/б Юность, изготовлен генеральный план с. Майма, приняты проекты описания границ Усть-Мунинского поселения, проведено межевание и постановка на кадастровый учет пос. Северный.

Приобретено жилье ветерану ВОВ. Выделены субсидии за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов на приобретение, строительство жилья четырем молодым семьям.

В 2009 году велось строительство 40-квартироного жилого дома по ул. Ленина в с. Майма, строительство семи домов в микрорайоне «Алгаир – 2».

По реконструкции Майминского завода железобетонных изделий ООО "Магис" и приобретению оборудования освоено собственных средств 80841 тыс.руб.

По направлению «Развитие малого предпринимательства» выполнение 88,73%:

-Предоставлены субсидий для компенсации части процентной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков тринадцати субъектам малого предпринимательства.

По направлению «Решение экологических проблем» выполнение 79,06%:

Проведены проектные работы по обустройству места захоронения животных в ОАО «Карым». Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов выполнены на 78,6%.