О плановых отключениях с 27.04 по 14.05. 2019

| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 27.04 | 09:00-17:00 | Замена опор №1-№46. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 28.04 | 09:00-17:00 | Замена опор №1-№46. |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 29.04 | 11:00-17:00 | Демонтаж провода АС, переключение на новую линию оп№89-оп№155, с откл. Л-1-12, Р-1-12-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 29.04 | 09:00-17:00 | Замена опор №1-№46. |
| Л-1-23 «Алферово» | с. Алфёрово | 29.04 | 09:00-17:00 | Замена голого провода на СИП, с откл. Р-1-23-2 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 29.04 | 11:00-17:00 | Зам.опор: промеж. с прим АГП |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 29.04 | 09:00-16:00 | Демонтаж провода АС, переключение на новую линию оп№89-оп№155 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 30.04 | 09:00-16:00 | Демонтаж провода АС, переключение на новую линию оп№89-оп№155 |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, п.Катунь, с.Дубровка | 30.04 | 10:00-16:00 | Замена Тр-ра 14-25-50 оп.№139/4, РКТП-14-25 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 30.04 | 09:00-16:00 | Замена опор №1-№46. |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 08.05 | 08:30-16:30 | Уборка порубочных остатков оп№27-№39 |
| Л-14-14 «ХПП» | Энергетиков (ОМОН, Изолятор), Зональная, Алтайская начало | 08.05 | 08:30-16:30 | Замена ТП, трансформатора ТП-14-14-9 |
| Л-14-14 «ХПП» | Энергетиков (ОМОН, Изолятор), Зональная, Алтайская начало | 14.05 | 09:00-17:00 | Замена провода на СИП 3\*70 оп.№8-20 |