|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-1-12 Бирюля (Урлу-Аспак) |  Зам. опор Оп №530, 531, 543, 544 | 05.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-20-16 Озерное (Карым) | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130 | 05.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-14-7 ГЭСстрой | Для работ на Л-14-21 совм подвес | 06.08.2019 | 15:00:00 | 17:30 |  |
| Л-14-21 Кировская | Установка ПКУ-10кВ оп №138 |   | 15:00:00 | 17:30 |  |
| Л-14-15 Верх-Карагуж | Установка ПКУ-10кВ оп№171 |   | 12:00:00 | 17:30 |  |
| Л-14-14 ХПП | Установка ПКУ-10кВ на оп№13/10 |   | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-14-15 Верх-Карагуж (Верх- Карагуж) | Выправка опор №277,279, 282 |   | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-20-16 Озерное (Карым) | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130 | 06.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-14-7 ГЭСстрой |  Установка ПКУ | 07.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| ТП-1-8-16 (Кызыл-Озек)  | Капитальный ремонт ТП |   | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-20-16 Озерное (Карым) | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130 | 07.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-1-12 Бирюля | Зам.А-обр.дер.оп.кон с АГП оп №348/2 | 08.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-20-16 Озерное (Карым) | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130 | 08.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |
| Л-20-16 Озерное (Карым) | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130 | 09.08.2019 | 9:00:00 | 17:30 |  |