| Плановые отключения электроэнергии с 07.10.2019 по 18.10.2019 |
| --- |
| Л-14-24 МРЗ | Майма: 50л. Победы; пер.Энергетиков; СПТУ-49; МРЗ | Установка ПКУ 10кВ оп№8 | 07.10.2019 | 11:00 | 16:00 |
| Л-14-25 п.Катунь | Карлушка, Дубровка | Подвеска провода ВОЛС оп№10-160 | 09.10.2019 | 9:00 | 17:00 |
| Л-14-4 Ая | Ая | Подвеска провода ВОЛС оп№10-160 |  | 9:00 | 17:00 |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | К.Озек, Карасук | Подвеска провода ВОЛС оп№30-200 | 10.10.2019 | 9:00 | 17:00 |
| Л-1-12 Бирюля | Филиал, Бирюля, Сайдыс, Урлу-Аспак | Подвеска провода ВОЛС оп№75-350 |  | 9:00 | 17:00 |
| Л-14-4 Ая | Ая | Подвеска провода ВОЛС оп№75-350 | 14.10.2019 | 9:00 | 17:00 |
| Л-14-25 п.Катунь | Карлушка, Дубровка | Подвеска провода ВОЛС оп№75-350 |  | 9:00 | 17:00 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-10 | Бирюля: ул.Набережная | Замена оп №2 |  | 10:00 | 17:30 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-11 | Бирюля: ул.Заречная, Центральная | Замена пров СИП 4*50*16 оп№7-10 |  | 10:00 | 17:30 |
| Л-14-10 Соузга | Без отключения потребителей | замена стойки оп.№71,78,89 | 15.10.2019 | 9:00 | 17:30 |
| ТП-1-8-16 | п/лагерь Черемушки | Кап ремонт ТП 10/0,4кВ |  | 9:00 | 17:30 |
| Л-14-4 Ая | Ая | Подвеска провода ВОЛС оп№75-350 |  | 9:00 | 17:00 |
| Л-14-25 п.Катунь | Карлушка, Дубровка | Подвеска провода ВОЛС оп№75-350 |  | 9:00 | 17:00 |
| Л-14-25 п.Катунь | Карлушка, Дубровка | замена траверсы оп№38/13, |  | 9:00 | 17:30 |
| ТП-1-8-29 | К.Озек: ул. Вахтинская, Окулич-Казарина, Новоселов, Пушкина, пер.Новый | Окраска корпуса ТП | 17.10.2019 | 9:00 | 17:30 |
| ТП-1-23-10 | Алферово: ул.Пушкина, Центральная, Луговая, пер.Цветочный | Окраска корпуса ТП |  | 9:00 | 17:30 |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | Карасук | Зам.дер траверсы оп№214,207,209,229,236, |  | 10:00 | 17:30 |
| ТП-14-21-18 | Майма: ул.Сырзаводская, ул.Ленина | Монтаж кожуха трансформатора | 18.10.2019 | 9:00 | 17:30 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-15-39 | Майма: ул.Алтайская | Зам. А-16 пров на вводе на СИП |  | 9:00 | 17:30 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-8-2 | Майма, ул.Партизанская | Зам. А-16 пров на вводе на СИП |  | 9:00 | 17:30 |