**График плановых отключений электроэнергии**

**с 10.09.19 по 19.09.19 (с дополнениями)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ВЛ,ПС | дата | Откл. | Вкл. | работы | участок |
| ТП-1-12-2 | 10.09.2019 | 9:26 | 17:30 | Капитальный ремонт КТП -10/04к | часть с.Филиал |
| Л-14-25 п.Катунь | 12.09.2019 | 9:00 | 17:30 | Замена траверсы оп№38/13, |  |
| Карлушка, Дубровка |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | 10:00 | 17:00 | Замена стоики опоры №288,№289. | Карасук |
|  |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | 13.09.2019 | 9:00 | 16:30 | Замена траверсы оп№214 | Карасук |
|  |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | 16.09.2019 | 10:00 | 17:00 | Замена стоики опоры №204,214,219,272. | Карасук |
| Л-20-16 Озерное | 9:00 | 17:30 | Зам. провода на дер. оп 111\75-111\130 | Маральник возле с.Карым |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 | 17.09.2019 | 9:00 | 17:30 | Замена Оп №14-21 | К.Озек: ул.Пушкина, пер.Новый, Новоселов |
| Л-20-16 Озерное | 9:00 | 17:30 | Зам. провода на дер. оп 111\75-111\130 | Маральник возле с.Карым |
| Л-14-10 Соузга | 3:00 | 6:00 | Демонтаж шлейфов на оп.39 | без отключения населения |
| Л-1-12 Бирюля | 10:00 | 17:30 | зам.дер.оп. с жб ст-жб оп№547,549. | Филиал, Бирюля, Александровка, Сайдыс, Урлу-Аспак |
| Л-14-10 Соузга | 10:00 | 17:00 | Замена оп.№13, №18 | без отключения населения |
| Л-1-12 Бирюля | 18.09.2019 | 9:00 | 17:30 | замена дер.оп.с ж/б оп№547,549 |  |
| Филиал, Бирюля, Александровка, Сайдыс, Урлу-Аспак |
| Л-20-16 Озерное | 9:00 | 17:30 | замена дер.оп№111/45-оп№111/30 | Маральник возле с.Карым |
| Л-20-16 Озерное | 10:00 | 16:00 | Подключение ТП 20-16-9 | с.Озерное частично |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 | 9:00 | 17:30 | Замена дер. Оп №14-21 | К.Озек: ул.Пушкина, пер.Новый, Новоселов |
| ТП-1-8-16 | 19.09.2019 | 9:00 | 17:30 | Капитальный ремонт ТП | К.Озек: п/лагерь Черемушки |
| Л-1-12 Бирюля | 9:00 | 17:30 | Зам. дер. 2-ст.оп.на ж/б 2-ст Оп №390 | Филиал, Бирюля, Александровка, Сайдыс, Урлу-Аспак |