**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | План | Факт на 01.01.2018 г.(нарастающим итогом) | Примечание |
| 1 | Наименование проекта, инициатор, контактная информация | Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики АлтайИнициатор: Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим» |  |
| 2 | Срок реализации | декабрь 2015 г.- 2023 г. |  |
| 3 | Общая стоимость проекта (тыс. руб.) в том числе: | 55 800 | 8 986,2  |   |
| 4 | - собственные средства (тыс. руб.) | 15 800 | 7 000 |  |
| 5 | - кредитные ресурсы (тыс. руб.) | 40 000 | 1 000 |  |
| 6 | - иные источники(тыс. руб.) | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  |
| 7 | Количество создаваемых рабочих мест | 26 | 16 |  |
| 8 | Гос. поддержка (тыс. руб.) (наименование, сумма, год оказания поддержки в формате ДД.ММ.ГГГГ): | 1 000  | 986,2 |  |
| 8.1 | -  |  |  |  |
| 8.2 | - |  |  |  |
| 9 | Ход реализации проекта (наличие:- муниципальной Рабочей группы реализации проекта,- Дорожной карты реализации проекта, инвестиционной площадки, имущества, оборудования, кадров, финансовых ресурсов, инженерной инфраструктуры, разрешительной документации, ПСД и т.д.) | Организация круглогодичного международного детского лагеря «Лагерь личностного роста с изучением английского языка «Пилигрим» на территории Республики Алтай (Майминский район, с. Манжерок). Цель: оказание услуг дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. Проект находится на стадии реализации. В июне 2017 года был открыт первый летний сезон по отдыху и оздоровлению детей.  |