**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | План | Факт  на 01.01.2019 г.  (нарастающим итогом) | Примечание |
| 1 | Наименование проекта, инициатор, контактная информация | Строительство детского лагеря в Майминском районе Республики Алтай  Инициатор: Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим» | |  |
| 2 | Срок реализации | декабрь 2015 г.- 2023 г. | |  |
| 3 | Общая стоимость проекта (тыс. руб.) в том числе: | 55 800 | 14 986,2 |  |
| 4 | - собственные средства (тыс. руб.) | 15 800 | 13 000 |  |
| 5 | - кредитные ресурсы (тыс. руб.) | 40 000 | 1 000 |  |
| 6 | - иные источники  (тыс. руб.) | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  |
| 7 | Количество создаваемых рабочих мест | 26 | 16 |  |
| 8 | Гос. поддержка (тыс. руб.) | 1 000 | 986,2 | Поддержка оказана Администрацией МО «Майминский район» |
| 9 | Ход реализации проекта (наличие:  - муниципальной Рабочей группы реализации проекта,  - Дорожной карты реализации проекта, инвестиционной площадки, имущества, оборудования, кадров, финансовых ресурсов, инженерной инфраструктуры, разрешительной документации, ПСД и т.д.) | Организация круглогодичного международного детского лагеря «Лагерь личностного роста с изучением английского языка «Пилигрим» на территории Республики Алтай (Майминский район, с. Манжерок).  Цель: оказание услуг дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет.  В 1 квартале 2018 года объекты поставлены на кадастровый учет.  Заключен договор с АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения на возмездное оказание услуг на основании открытого конкурса, по которому приобретены 60 путевок на сумму 1 047 960 руб. на профориентированную смену «Я выбираю» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  За 2018 г. оздоровлено 390 детей, в том числе 17 детей, проживающих в МО «Майминский район». | | |