УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

Майминского сельского поселения

от ____ _________..2017 г №___

Муниципальная целевая программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры Майминского сельского поселения Майминского  района Республики Алтай

на 2017-2030 гг.

с. Майма 2017г.

1.     ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай |
| 2. | Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190 - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ» -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; -постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» Генеральный план Майминского сельского поселения |
| 3. | Наименование заказчика | Администрация Майминского сельского поселения, ул. Ленина, д. № 10, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай |
| 4. | Наименование разработчика | Администрация Майминского сельского поселения, ул. Ленина, д. № 10, с. Майма Майминского района, Республики Алтай |
| 5. | Цели программы | - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Майминского сельского поселения , - Повышение уровня безопасности движения, - Доступность и качество оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |
| 6. | Задачи программы | - Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения; - Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории поселения, - Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 7. | Целевые показатели (индикаторы) | Технико-экономические показатели: - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. - - Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. - Создание условий для безопасного автомобильного и пешеходного движения в поселении (установка дорожных знаков) |
| 8. | Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы - 2017 - 2030 г.г. Этапы реализации: -Первый этап - 2017 - 2021 г.г. -Второй этап - 2022 - 2030 г.г. |
| 9. | Запланированные мероприятия | - содержание автомобильных дорог и пешеходных зон; - капитальный ремонт, ремонт, ямочный ремонт дорог; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство автомобильных дорог; - реконструкция существующих дорог. - строительство автомобильных дорог. |
| 10. | Объемы и источники финансирования | Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 60506,042 тыс. рублей, в том числе: За счёт средств федерального бюджета составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022-2030 год – 0,0 тыс. рублей. За счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 18444,630 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2017 год – 18444,630 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 - 2030 год – 0,0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета МО «Майминский район» составит 42061,412 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2017 год – 3061,412 тыс. рублей; 2018 год – 3000,0 тыс. рублей; 2019 год – 3000,0 тыс. рублей; 2020 год – 3000,0 тыс. рублей; 2021 год – 3000,0 тыс. рублей; 2022-30 год – 27000, тыс. рублей. За счёт местного бюджета составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 - 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1.Анализ положения Майминского сельского поселения в структуре пространственной организации Республики Алтай

МО Майминское сельское поселение расположено в юго-восточной части Майминского района. Площадь  поселения составляет 15163,0 га.

Майминское сельское поселение связано автомобильной дорогой с Барнаулом и Республиканским центром г. Горно-Алтайск.

К основным преимуществам территориального расположения Майминское сельского поселения можно отнести следующее:

- выгодное транспортно-географическое положение села, значение которого возрастёт с развитием транспортной инфраструктуры;

- близость к республиканскому центру, перспективных точек экономического развития региона, развитая транспортная сеть способствует развитию торговых, экономических и туристических связей.

На территории Майминского СП проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Новосибирск-Ташанта, протяженность данной автомобильной дороги на территории сельского поселения – 24,6 км,  по ней и осуществляется связь практически между всеми населёнными пунктами поселения.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения. Сообщение с селом Подгорное осуществляется с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения Платово – Подгорное. Сообщение с селом Верх – Карагуж осуществляется с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения Майма – Верх - Карагуж.

Майминское сельское поселение – первое по численности населения поселение Майминского  района.

2.2.Характеристика поселения

В состав Майминского сельского  поселения входит 6 населенных пунктов: – с. Майма, пос. Дубровка, пос. Карлушка, с. Подгорное, пос. Рыбалка, с. Верх – Карагуж.

Село Майма является административным центром поселения.

Территориальные ресурсы МО «Майминское сельское  поселение» выглядят следующим образом:

| - земли сельскохозяйственного назначения | - 9965,2 га |
| --- | --- |
| - земли поселение | - 2058,9га |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | - 261,8 га |
| - земли лесного фонда | - 1447,1 га |
| - земли водного фонда | - 711,3 га |
| - земли запаса | - 209га |
| Общая площадь земель | - 718,7га |

Анализ распределения земель по категориям показывает, что большую часть земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения 65,8% и земли населенных пунктов 13,6%.

Численность населения на 01.01.2017 года составляет 19341 человек.

2.2.1.Социально-экономическая характеристика

На территории поселения сосредоточено ряд предприятий и учреждений федерального и республиканского уровня: БУЗ «Центральная районная больница», ФАПы, Военный комиссариат Майминского, Чемальского и Шеболинского районов Республики Алтай.

В сфере общественного питания на территории поселения работают частные предприниматели.

Медицинскую помощь населению оказывают: Центральная районная больница, медицина катастроф и 4 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 здравпунктов.

В сфере образования сельского поселения работает 6 общеобразовательных учреждений, 7 дошкольных учреждений, 1 детский сад на основе государственно – частного партнерства.

В поселении работает сеть культурно-просветительных учреждений:  2 учреждения культурно-досугового типа, 1 школа искусств.

Библиотечная сеть включает в себя 3 общедоступных библиотеки.

На территории поселения для занятий физической культурой и спортом функционирует1 стадион, 10 плоскостных спортивных сооружений, 6 спортивных залов, 1 детско – юношеская спортивная школа.

Производство и распределение тепла, электроэнергии, газа, воды на территории муниципального образования обеспечивают предприятия: МУП «Водоканал», МРЭСК «Сибири», ООО «Дабл Ю Кей Восток Энерго» .

Наличие трудовых ресурсов является одним из основных факторов характеризующих экономический потенциал поселения. Основными показателями, характеризующими состояние рынка труда является уровень безработицы, численность занятых в экономике.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2016 год составляла 4396 человек, что составляет 23% численности населения сельского поселения.

Основная часть занятого населения 40% работают в экономике на предприятиях различных форм собственности. Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального управления, системы среднего образования, учреждений социально-культурного назначения. Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы, образовании, культуре, здравоохранении.

Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях поселения.

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, лекарственных трав), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод, грибов и лекарственных трав  носит стихийный характер.

Среди преимуществ поселения можно обозначить:

- потенциал географического положения и транспортной доступности и инфраструктуры;

- человеческий потенциал высококвалифицированных кадров, образованной молодежи и в целом интеллектуальных и духовно развитых жителей;

- природный потенциал, включающий красивую окружающую поселение природу, места отдыха, озера, горы, достаточно умеренный для местности климат;

- потенциал предпринимательства, основанный на активно развивающимся малом бизнесе, играющем особенно важную роль в строительстве, торговли  и обслуживании населения;

- культурный потенциал, базирующийся на учреждениях и организациях сферы культуры;

- организационный потенциал местного управления и опыт стратегического планирования;

- экономические ресурсы муниципального имущества и муниципального землевладения.

2.2.2. Характеристика градостроительной деятельности

Основными мероприятиями, предусмотренными Градостроительным планом по развитию территории поселения являются:

- Обеспечение современной инженерной инфраструктуры жилых микрорайонов (в том числе и индивидуальной застройки);

- Комплексное решение транспортных проблем: развитие транспортной инфраструктуры с созданием новых транспортных связей и реконструкцией существующих;

- Обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания;

- Вынос жилой застройки и общественных объектов,  связанных с длительным пребыванием населения, из зон санитарной вредности промышленного предприятия;

- Вынос очистных сооружений канализации, организация и очистка поверхностного стока;

- Развитие производственной зоны для размещения новых предприятий и коммунально-складских помещений.

2.2.3. Деятельность в сфере транспорта

Транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Большинство передвижений приходится на личном транспорте и пешеходным сообщением.

Грузовой транспорт в основном представлен малым коммерческим транспортом.

2.2.4. Оценка транспортного спроса

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- объекты торговли;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии и устройства междугороднего и межмуниципального транспорта.

В основе формирования улично-дорожной сети поселения лежит: главная дорога, второстепенные дороги, проезды общего пользования, подъезды к дворовым территориям.

Основные транспортно-экономические связи поселения с другими регионами осуществляются автомобильным и воздушным транспортом.

Водного транспорта в поселении не имеется.

2.4. Характеристика сети дорог поселения

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения состоит из 148 дорог 3-4 категории протяженностью 120,1 км, предназначенных не для скоростного движения, дорог регионального и федерального значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют гравийное покрытие.

Содержание автомобильных дорог осуществляется специализированной организацией. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. Они связывают территорию поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности Майминского района.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, высокой сейсмичности, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог .

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Перечень дорог местного значения утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай от18.09.2015 года № 304 «О разграничении муниципального имущества между муниципальными образованиями в Республике Алтай «Майминский район» и «Майминское сельское поселение».

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и микрорайонами.

По состоянию на 01.01.2017 г. доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла 68% или 82 км.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Майминского сельского поселения

| №п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внутри поселковые дороги: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение |  |  |
| 1 | с. Карлушка: ул. Трактовая | 650 | АБС |
| 2 | ул. Проточная | 850 | ПГС |
| 3 | ул. Катунская | 450 | АБС |
| 4 | ул. Солнечная | 450 | ПГС |
| 5 | Ул. Молодёжная | 450 | ПГС |
| 6 | Ул. Центральная | 350 | ПГС |
| 7 | Ул. Нагорная | 250 | ПГС |
| 8 | пер. Лесной | 150 | ПГС |
| 9 | пер. Береговой I | 150 | ПГС |
| 10 | пер. Береговой II | 200 | ПГС |
| 11 | пер. Каменный | 150 | грунтовая |
| 12 | с. Подгорное: ул. Набережная | 3150 | АБС |
| 13 | ул. Новая | 900 | ПГС |
| 14 | ул. Мира | 850 | ПГС |
| 15 | ул. Центральная | 800 | ПГС |
| 16 | ул. Школьная | 850 | ПГС |
| 17 | ул. Зелёная | 500 | ПГС |
| 18 | ул. Береговая | 500 | АБС |
| 19 | ул. Пограничная | 750 | ПГС |
| 20 | подъездные пути на ГТС р. Черемшанка | 3500 | ПГС |
| 21 | Пер. Ягодный | 160 | ПГС |
| 22 | Пер. Весенний | 300 | ПГС |
| 23 | Пер. Светлый | 200 | ПГС |
| 24 | Ул. Полевая | 400 | ПГС |
| 25 | Ул. Луговая | 700 | ПГС |
| 26 | Ул. Заречная | 1500 | ПГС |
| 27 | Ул. Катунская | 1000 | ПГС |
| 28 | Ул. Светлая | 1000 | ПГС |
| 29 | Ул. Спортивная | 1000 | ПГС |
| 30 | Ул. Магистральная | 1000 | ПГС |
| 31 | Дорога к новостройкам от ул. Луговая до ул. Магистральная | 1300 | ПГС |
| 32 | с. Рыбалка: пер. Каменный | 400 | ПГС |
| 33 | ул. Дачная | 700 | ПГС |
| 34 | пер. Горный | 300 | ПГС |
| 35 | ул. Чуйская | 1350 | Смешанное ( ПГС, АБС) |
| 36 | Пер. Дачный | 190 | ПГС |
| 37 | Пер. Катунский | 170 | ПГС |
| 38 | с. Дубровка: ул. Центральная | 300 | ПГС |
| 39 | ул. Сибирская | 850 | ПГС |
| 40 | пер. Катунский | 300 | ПГС |
| 41 | пер. Хуторский | 100 | ПГС |
| 42 | ул. Садовая | 450 | ПГС |
| 43 | ул. Школьная | 250 | ПГС |
| 44 | пер. Горный | 100 | ПГС |
| 45 | пер. Подгорный | 100 | ПГС |
| 46 | пер. Лесной | 100 | ПГС |
| 47 | ул. Чуйская | 150 | ПГС |
| 48 | ул. Набережная | 600 | ПГС |
| 49 | Ул. Сиреневая | 1230 | ПГС |
| 50 | Ул. Сафронова | 780 | ПГС |
| 51 | с. Верх-Карагуж: ул. 2-ая Пятилетка | 300 | АБС |
| 52 | ул. Заречная | 2000 | АБС, ПГС |
| 53 | ул. Молодежная | 800 | ПГС |
| 54 | Ул. Нагорная | 600 | ПГС |
| 55 | с. Майма: ул. Советская | 3200 | АБС, ПГС |
| 56 | ул. Зеленая | 3100 | ПГС |
| 57 | ул. Садовая | 1430 | ПГС |
| 58 | ул. Алгаирская | 2800 | ПГС |
| 59 | ул. Мало-Алгаирская | 2100 | ПГС |
| 60 | ул. Новая | 500 | ПГС |
| 61 | ж/м Алгаир | 2900 | АБС |
| 62 | ул. Совхозная | 800 | ПГС |
| 63 | ул. Целинная | 900 | ПГС |
| 64 | ул. Центральная | 1100 | ПГС |
| 65 | ул. Березовая | 1250 | АБС |
| 66 | ул. Кирова | 1300 | ПГС |
| 67 | ул. Береговая | 1350 | ПГС |
| 68 | пер. Трактовый | 700 | ПГС |
| 69 | ул. Заводская | 3300 | ПГС |
| 70 | пер. Почтовый | 750 | ПГС |
| 71 | пер. Школьный | 650 | ПГС |
| 72 | пер. Детсадовский | 1050 | ПГС |
| 73 | Пер. Чуйский | 750 | ПГС |
| 74 | пер. Геологический | 50 | ПГС |
| 75 | пер. Парковый | 350 | ПГС |
| 76 | пер. Трансформаторный | 650 | ПГС |
| 77 | пер. Комсомольский | 500 | ПГС |
| 78 | пер. Пионерский | 650 | ПГС |
| 79 | пер. Заводской | 400 | ПГС |
| 80 | пер. Кедровый | 900 | ПГС |
| 81 | пер. Береговой | 250 | ПГС |
| 82 | ул. Пионерская | 500 | ПГС |
| 83 | ул. Ключевая | 400 | ПГС |
| 84 | ул. Подгорная | 600 | АБС |
| 85 | ул. Ленина | 670 | АБС |
| 86 | ул. Алтайская | 1100 | АБС |
| 87 | ул. Майская | 500 | ПГС |
| 88 | ул. Луговая | 1100 | ПГС |
| 89 | ул. Источная | 1450 | ПГС |
| 90 | пер. Майминский | 50 | ПГС |
| 91 | пер. Алтайский | 150 | ПГС |
| 92 | пер. Заречный | 350 | ПГС |
| 93 | пер. Олимпийский | 800 | ПГС |
| 94 | пер. Спортивный | 670 | ПГС |
| 95 | пер. Северный | 280 | ПГС |
| 96 | ул. Солнечная | 950 | АБС |
| 97 | ул. Набережная | 700 | ПГС |
| 98 | ул. Папардэ | 900 | АБС |
| 99 | ул. Автомобилистов | 550 | АБС |
| 100 | ул. Славянская | 800 | АБС |
| 101 | ул. Социалистическая | 500 | АБС |
| 102 | ул. Цветочная | 300 | ПГС |
| 103 | ул. Мира | 950 | АБС |
| 104 | ул. Юбилейная | 500 | АБС |
| 105 | ул. Механизаторов | 950 | АБС |
| 106 | ул. Строителей | 1400 | АБС |
| 107 | ул. Рабочая | 400 | АБС |
| 108 | ул. Октябрьская | 400 | АБС |
| 109 | ул. Катунская | 1200 | АБС |
| 110 | ул. Гидростроителей | 2000 | АБС |
| 111 | ул. Партизанская | 800 | ПГС |
| 112 | ул. Зональная | 800 | ПГС |
| 113 | ул. Энергетиков | 2800 | АБС |
| 114 | ул. Лесная | 1100 | ПГС |
| 115 | ул. Трудовая | 1200 | АБС |
| 116 | ул. Трудовая | 850 | ПГС |
| 117 | ул. Сырзаводская | 850 | АБС |
| 118 | ул. 50 лет Победы | 800 | АБС, ПГС |
| 119 | ул. Молодежная | 390 | ПГС |
| 120 | ул. Березовая роща | 1200 | АБС |
| 121 | о. Южный | 1760 | ПГС |
| 122 | пер. Южный | 180 | ПГС |
| 123 | пер. Красноармейский | 400 | ПГС |
| 124 | ул. Пушкинская (1, 2, 3) | 1500 | ПГС |
| 125 | Ул. 50 лет Победы (подъездные пути) | 1500 | ПГС |
| 126 | пер. Солнечный | 130 | ПГС |
| 127 | пер. Карьерный | 150 | ПГС |
| 128 | пер. Энергетиков | 170 | ПГС |
| 129 | пер. Лесной | 300 | ПГС |
| 130 | ул. М.Стяжкина | 1150 | ПГС |
| 131 | ул. Д.Климкина | 1050 | ПГС |
| 132 | ул. В.Хохолкова | 350 | ПГС |
| 133 | ул. А.Шульги | 820 | ПГС |
| 134 | пер. В. Вербицкого | 180 | ПГС |
| 135 | пер. Ойроцкий | 560 | ПГС |
| 136 | пер. Рыхлый Вал | 590 | ПГС |
| 137 | ул. Карьерная | 490 | АБС |
| 138 | ул. Песчаная | 350 | ПГС |
| 139 | ул. Поселковая | 590 | АБС |
| 140 | ул. Полевая | 670 | АБС |
| 141 | ул. Согласия | 700 | АБС |
| 142 | ул. Заборского | 490 | ПГС |
| 143 | ул. Глухарева | 490 | ПГС |
| 144 | ул. Шукшина | 970 | ПГС |
| 145 | пер. Прохладный | 150 | ПГС |
| 146 | пер. Лазурный | 350 | ПГС |
| 147 | ул. Тенистая | 1060 | ПГС |
| 148 | ул. Кленовая | 380 | ПГС |

2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Отмечается рост транспортных средств. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и, в незначительной степени, вдоль дорог общего пользования. Парковочные места имеются в районах мест массового скопления жителей, у объектов здравоохранения, торговли, производственных объектов и административных зданий.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основным транспортом обеспечивающим пассажирские перевозки являются автобусы и частные такси.

Маршрутная сеть Майминского сельского поселения состоит из маршрутов пригородного сообщения, проходящих через село Майма, автобусов малого и большого класса. На территории поселения действуют 28 пассажирских автотранспортных межмуниципальных маршрутов.

Движения совершаются регулярно, как в будни, так и в выходные дни.

2.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в асфальтобетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

На сегодняшний день в Майминском сельском поселении зарегистрировано 4 транспортные компании.

Организация дорожного движения на территории сельского поселения определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри поселения. Для этих целей движение таких автомобилей организовано по объездной автодороге: ул. Энергетиков.

Работы по содержанию и ремонту дорожной сети выполняются специализированными организациями в соответствии с Федеральным законом от №44-ФЗ от 05.04.2013 « О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ аварийности за 2015 – 2017 года показал снижение количества ДТП с пострадавшими, а так же очагов аварийности.

В целях снижения аварийности, предупреждения травматизма в 2017 году реализованы мероприятия:

1. Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с. Майма: пер. Школьный, пер. Почтовый, ул. Березовая, ул. 50 лет Победы, ул. Гидростроителей, ул. Катунская, ул. Алтайская, ул. Мира, ул. Березовая роща, ул. Рабочая, ул. Строителей, Жилмассив Алгаир, ул. Газпрома, ул. Советская.

2. Оборудованы пешеходные переходы вблизи 6-ти муниципальных образовательных организаций в соответствии с национальными стандартами. (установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка)

МБДОУ "Детский сад "Светлячок" (с.Майма, пер.Почтовый, д.7),

МБДОУ "Детский сад "Олененок" (с.Майма, ул.Гидростроителей, д.31),

Детский сад "Совенок" (с. Майма, ул. Мира, д.13),

МБОУ ДОД "Центр детского творчества" (с. Майма, ул.Советская, д.36),

МБДОУ "Детский сад "Родничок" (с. Соузга, пер. Школьный, д.8),

МБДОУ "Детский сад "Белочка" (с. Манжерок, ул. Ленинская, д.35).

3. Проведен ремонт и установка павильонов общественного транспорта Отремонтированы остановки в с. Майма, разъезд, остановка пер. Кедровый, остановка магазин Светлана, остановка в с. Подгорное, с. Майма, ул. 50 лет Победы и ул. Гидростроителей.

4. Разработана комплексная схема, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Майминского района (КСОД).

В 2017 году запланированы мероприятия:

- выполнение работ по отсыпке основания дорог ПСГ ул. Заречная, ул. Магистральная, ул. Луговая в с. Подгорное;

- изготовление и установка дорожных знаков в с. Майма.

- профилировка и грейдировка дорожного покрытия, точечная подсыпка дорожного покрытия ПГС (мелкой фракции).

- выполнение работ по текущему ремонту АБС ул. Советской с. Майма.

Несмотря на снижение численности аварий проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием нормативным требованиям дорожно-транспортной инфраструктуры.

Увеличение парка личных транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Основными причинами совершении ДТП по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Майминского района являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Население России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру автомобильных дорог и характер дорожно-транспортно сети, существование дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о неблагополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее благоустройство дорог. Реконструкция существующих гравийных дорог.

2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом сельского поселения предусматривается развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети сельского поселения, строительство новых магистральных улиц, на расчетный период до 2030 года.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (до 2020г.) | Расчётный срок(до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 120,1 | 3 | 3 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 120,1 | 3 | 3 |
| -общего пользования регионального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |

2.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Майминского сельского поселения;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

-  координация усилий региональных органов исполнительной власти,  органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета: муниципального образования «Майминский район», республиканского бюджета Республики Алтай.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Майминский район» на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет  тыс. рублей, в том числе по годам:

Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 60506,042 тыс. рублей, в том числе:

За счёт средств федерального бюджета составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022-2030 год – 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 18444,630 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2017 год – 18444,630 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 - 2030 год – 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств бюджета МО «Майминский район» составит 42061,412 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2017 год – 3061,412 тыс. рублей;

2018 год – 3000,0 тыс. рублей;

2019 год – 3000,0 тыс. рублей;

2020 год – 3000,0 тыс. рублей;

2021 год – 3000,0 тыс. рублей;

2022-30 год – 27000,  тыс. рублей.

За счёт местного бюджета составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 - 2030 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений.

Реальная ситуация с возможностями муниципального и республиканского бюджета пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 446,6 тыс.кв.м. средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составляет 25,4 кв.м.

-жилищно-коммунальные услуги, вывоз ТБО доступны для населения и осуществляется регулярно.

Демографический прогноз.

На 01.01.2016 г., согласно данным управления статистики, постоянное население Майминского сельского поселения – 19341 человек.

За последние 2 года общая численность населения поселения увеличилась на 1211 человек. Такое изменение численности связано с миграцией населения и увеличением рождаемости.

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится.

Увеличение рождаемости на период до 2019 года предполагается за счет:

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери;

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей.

К 2020 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по профилактике, повышению качества медицинского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения.

Для того чтобы обеспечить прирост населения (увеличить рождаемость, сократить преждевременную смертность, прекратить отток населения из села), необходимо:

- развивать производство, тем самым создавать новые рабочие места;

- улучшать жилищные и бытовые условия, качество жизни.

Экономический прогноз.

Основными динамично развивающимися отраслями экономики Майминского сельского поселения являются:

- пищевая промышленность,

- торговля и общественное питание,

- промышленность стройматериалов;

- легкая промышленность.

Сегодня малое предпринимательство стало заметным сектором экономики поселения. Его значение, наряду с производством новых товаров, работ и услуг, а также пополнением бюджета, заключается в повышении уровня занятости населения путем создания новых рабочих мест. Отраслевая структура малого предпринимательства за последние годы существенно не изменилась, по-прежнему в сфере торговли и общественного питания занято 60% индивидуальных предпринимателей.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития..

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов изменятся в сторону увеличения.

На данном этапе относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительно возрастет транспортный спрос, объем и характер передвижения населения на территории сельского поселения.

При этом предприятия и организации, частные предприниматели предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с развитие малого предпринимательства на территории поселения интенсивность грузового транспорта увеличивается, но учитывая пропускную способность дорог на расчетный срок, интенсивность сильно не изменится.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с административным центром поселения и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом.

Внутри поселения – общественным транспортом, личным транспортом и пешеходным сообщением.

Для целей обслуживания действующих организаций используется грузовой и пассажирский транспорт предприятий.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в поселении.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

Автомойки, автосервисы, АЗС на территории поселения предоставлены индивидуальными предпринимателями.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Градостроительное развитие транспортной инфраструктуры предусматривает ряд мероприятий.

Новое строительство основных поселковых улиц с гравийным покрытием, шириной 4 м:

| наименование | Этап реализации |
| --- | --- |
| улицы в с. Подгорное, в новом микрорайоне (4 км). | 1 этап. |

- Реконструкция основных поселковых улиц с асфальтовым покрытием, шириной 4 м:

| наименование | Этап реализации |
| --- | --- |
| Улица Советская в с. Майма (550 м). | 1 этап |

- Благоустройство щебеночных и гравийных дорог.

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Строительство внешних дорог с асфальтовым покрытием, шириной __6 м и развязок:

| наименование | Этап реализации |
| --- | --- |
| Строительство обводной дороги Р -256 «Чуйский тракт» в границах поселения | 1 этап |

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 5 км в год.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком СОГЛАСНО Генеральному плану поселения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и величины транспортного потока.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Анализ аварийности в Майминском сельском поселении показывает снижение численности ДТП с пострадавшими, а так же очагов аварийности. Но учитывая увеличение парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения незначительный рост аварийности предполагается.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ямочному ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания, текущего и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов транспортной инфраструктуры.

- ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий

- Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения на 2017 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (до 2020г.) | Расчётный срок (до 2030г.) |  |
| 1. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Майминского сельского поселения | До 2020 | До 2030 | 19344,962 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Майминского сельского поселения | До 2020 | До 2030 | 41161,08 |

| ВСЕГО 2017-2030 | 60506,042 |
| --- | --- |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета МО «Майминский район» и выделяемые субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется администрацией муниципального образования «Майминский район» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Транспортная система сельского  поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

7.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Приложение № 1

Оценка

основных целевых индикаторов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. |  | Утверждено в программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые результаты, по итогам отчетного периода | Отклонение | Оценка эффективности муниципальной долгосрочной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022-2030 |  |  |  | итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | км | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 45 | 42 |  |  |  |  |  |
| Создание условий для безопасного автомобильного и пешеходного движения в поселении (установка дорожных знаков) | ед. | 100 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 180 | 360 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

| Целевые индикаторы | ед. изм. | Год реализации программы |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |  |  |  |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | км |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для безопасного автомобильного и пешеходного движения в поселении (установка дорожных знаков) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |