**О плановых отключениях с 14 апреля по 24 апреля 2020 г.**

| **Наименование ВЛ, ПС** | **Отключаемый участок (потребители)** | **План** | **Виды работы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** |
| **Л-14-15-2 «Майма»** | с.Майма. ул. Зональная. Трудовая. пер.Южный. | **14.04** | **14:00****17:30** | Тех. обслуживание. |
| **Л-14-15-1 «Майма»** | с. Майма. ул.Центральная. Совхозная. Ключевая. Берёзовая. | **14.04** | **10:00****15:00** | Монтаж. кожух защ. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул. Чуйская. пер.Песочный. | **14.04** | **10:00****17:00** | Замена опоры №-8/1. 8/2. |
| **Л-1-8-11****«К-Озёк»** | с. К-Озёк.ул. Лесхозная. | **15.04** | **10:00****17:00** | Кап. ремонт КТП.  |
| **Л-14-23-10 «Майма»** | с. Майма. ул.Нагорная. | **15.04** | **10:00****17:00** | ТП замена ОПН 0.4; 10 кВ. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул.Луговая. пер.Лесной. Песчанный. | **16.04** | **10:00****17:00** | Замена опоры |
| **Л-1-8-11****«К-Озёк»** | с. К-Озёк.ул. Лесхозная. | **17.04** | **10:00****16:00** | Кап. ремонт КТП. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул.Луговая. пер.Лесной. Песчанный. | **17.04** | **10:00****16:00** | Замена дер. 1-ст опор.на ЖБ. |
| **Л-14-7-10****«Майма»** | с. Майма. ул.Катунская. Гидростроителей. д/больница. | **20.04** | **10:00****17:00** | ТП замена ОПН 0.4; 10 кВ. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул.Луговая. пер.Лесной. Песчаный. | **20.04** | **10:00****17:00** | Замена провода на СИП |
| **Л-20-15-5****«Манжерок»** | с. Манжерок. ул.Совхозная. Садовая. пер.Сосновый. | **21.04** | **10:00****16:00** | Монтаж СИП. |
| **Л-14-7-10****«Майма»** | с. Майма. ул.Катунская. Гидростроителей. д/больница. | **21.04** | **10:00****17:00** | Кап. ремонт КТП. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул.Луговая. пер.Лесной. Песчаный. | **21.04** | **10:00****17:00** | Замена дер. 1-ст опор.на ЖБ. |
| **Л-14-14-11****«ГесСтрой»** | с. Майма. ул.Энергетиков. | **22.04** | **10:00****17:00** | Кап. ремонт КТП. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул.Луговая. пер.Лесной. Песчаный. | **22.04** | **10:00****17:00** | Замена провода на СИП |
| **Л-14-23-10 «Майма»** | с. Майма. ул.Нагорная. | **23.04** | **10:00****17:00** | Кап. ремонт КТП. |
| **Л-14-14-13 «ГесСтрой»** | с. Майма. ул.Энергетиков. | **23.04** | **10:00****17:00** | Подставка приставок оп №3:4 |
| **Л-14-15-6****«Манжерок»** | с. Манжерок. ул.Подгорная. Манжерокская. пер.Цветочный. Каменный. | **24.04** | **10:00****16:00** | Кап. ремонт КТП. |
| **Л-20-4-11****«Барангол»** | с. Барангол. ул.Луговая. пер.Лесной. Песчаный. | **24.04** | **10:00****16:00** | Замена провода на СИП |